梁平发改发〔2024〕23号

重庆市梁平区发展和改革委员会

关于梁平区城北生活垃圾填埋场生态修复

（飞灰填埋）项目（一期）投资概算的批复

重庆新梁城市建设发展集团有限公司:

你单位关于申请《梁平区城北生活垃圾填埋场生态修复（飞灰填埋）项目（一期）投资概算的函》(新梁城发函〔2024〕5号)文件及附件收悉，根据重庆图强工程技术咨询有限公司                关于《梁平区城北生活垃圾填埋场生态修复（飞灰填埋）项目（一期）投资概算的审核报告》，现将有关事项批复如下。

一、项目名称：梁平区城北生活垃圾填埋场生态修复（飞灰填埋）项目（一期）。

二、项目业主：重庆新梁城市建设发展集团有限公司。

三、项目代码：2401-500155-04-01-981408。

四、项目建设内容与规模：项目建设内容为填埋场库区垃圾挖填工程、库底及库区边坡地基处理、库底及边坡防渗系统、库区渗滤液导排系统、锚固沟、临时道路、监测井，一期库容为2.73万立方米，服务年限5年。

五、总投资及资金来源：概算总投资 836.95 万元，其中工程费用 700.11万元，工程建设其他费用 96.98万元，预备费用39.85万元。资金来源为债券资金及业主自筹。

接此批复后，请根据《重庆市政府投资管理办法》有关规定认真落实项目法人责任制，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，严格执行基本建设程序，项目施工图实行限额设计并抓紧开展下阶段工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。

附件：梁平区城北生活垃圾填埋场生态修复（飞灰填埋）项

目（一期）投资概算审核表

重庆市梁平区发展和改革委员会

2024年2月6日

附件

梁平区城北生活垃圾填埋场生态修复（飞灰

填埋）项目（一期）投资概算审核表

| 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 概算造价（万元） | 备注 |
| 一 | 第一部分 工程费用 | 700.11 |  |
| 1 | 生活垃圾填埋工程 | 588.08 |  |
| 2 | 给排水、燃气工程 | 42.18 |  |
| 3 | 工艺设备 | 69.86 |  |
| 二 | 第二部分 工程建设其他费用 | 96.98 |  |
| （一） | 建设用地费 | 0.00 |  |
| 1 | 用地费 | 0.00 |  |
| (二) | 技术咨询费 | 64.17 |  |
| 1 | 项目论证及前期设计费 | 3.15 |  |
| 1.1 | 编制可行性研究报告 | 2.10 |  |
| 1.2 | 评估可行性研究报告 | 1.05 |  |
| 2 | 工程勘察费 | 0.00 |  |
| 3 | 设计费及设计咨询费 | 26.95 |  |
| 4 | 施工图审查费 | 1.06 |  |
| 5 | 环境影响评价费及评估费 | 1.88 |  |
| 6 | 社会稳定性风险评估费 | 1.05 |  |
| 7 | 工程造价咨询服务费 | 7.79 |  |
| 7.1 | 造价咨询费 | 7.79 |  |
| 8 | 工程建设监理费 | 18.73 |  |
| 9 | 招标交易服务费 | 0.48 |  |
| 10 | 招标代理服务费 | 3.08 |  |
| （三） | 工程建设管理费 | 16.70 |  |
| 1 | 建设项目筹建管理费 | 16.70 |  |
| 1.1 | 建设单位管理费 | 16.70 |  |
| （四） | 其他 | 16.10 |  |
| 1 | 工程保险费 | 2.10 |  |
| 2 | 场地准备及临时设施费 | 7.00 |  |
| 3 | 联合试运转费 | 0.00 |  |
| 4 | 安全生产保障费 | 7.00 |  |
| 三 | 第三部分 预备费用 | 39.85 |  |
| 1 | 基本预备费 | 39.85 |  |
| 2 | 价差预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 建设投资（一+二+三） | 836.95 |  |
| 五 | 建设项目总概(预)算 | 836.95 |  |

重庆市梁平区发展和改革委员会办公室 　     2024年2月6日印发