梁平发改发〔2023〕271号

重庆市梁平区发展和改革委员会

关于梁平区2022年老旧小区城市燃气管道等

老化更新改造项目可行性研究报告的批复

重庆市梁平区经济和信息化委员会：

你单位《关于报送重庆市梁平区2022年老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告的函》（梁平经信委函〔2023〕14号）收悉。经研究，同意该项目可行性研究报告，并将有关事项批复如下：

一、项目名称：重庆市梁平区2022年老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目。

二、项目法人: 重庆市梁平区经济和信息化委员会。

三、建设性质：改建。

四、建设地址：梁山街道、双桂街道、合兴街道、仁贤街道。

五、建设周期：约12个月。

六、项目建设规模和主要建设内容：对全区4个街道的234个老旧小区、16200户居民、涉及人口57338人范围的老旧小区内燃气管道等进行老化更新改造。共改造老旧小区庭院埋地管网16.5万米、安全自闭阀安装（配套橡胶软管更换）16200户、居民共用燃气立管整改16200户、给水入户主管网改造22000米、水表更换（表前管道、阀门、表计、表箱、雨篷等）12000户。全面消除居民燃气使用安全隐患，同时解决部分居民安全用水保障等问题。

七、总投资及资金来源：总投资8390.67万元（其中工程费7159.90万元，工程建设其他费用609.24万元，预备费621.53万元）。资金来源为中央预算内资金及业主自筹。

八、招标事项：本项目的招标范围为工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）规定的招标规模标准，限额以上实行公开招标，限额以下按有关规定执行。涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行。招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体公开发布。

请你单位根据本批复，进一步深化初步设计等前期工作，尽快将投资概算报送我委审批。请严格遵照《政府投资条例》相关规定，按照批准的建设规模和建设内容实施，严格控制投资。

重庆市梁平区发展和改革委员会

2023年5月25日

重庆市梁平区发展和改革委员会办公室  　     2023年5月25日印发