梁平发改发〔2023〕343号

重庆市梁平区发展和改革委员会

关于同意Ｓ510袁驿镇崔石桥至虎城镇旱田坝段

升级改线工程项目可行性研究报告的批复

重庆市梁平区交通局：

你单位《关于申请重新审批Ｓ510袁驿镇崔石桥至虎城镇旱田坝段升级改线工程项目可行性研究报告的函》（梁平交通函〔2023〕67号）文件收悉。经研究，同意该项目可行性研究报告，现批复如下：

一、项目名称：Ｓ510袁驿镇崔石桥至虎城镇旱田坝段升级改线工程；

二、项目法人: 重庆梁平交通建设开发有限公司；

三、建设性质：改建；

四、建设地址：梁平区袁驿镇、虎城镇；

五、建设周期：24个月；

六、主要建设内容及规模：本项目起于袁驿镇崔石桥，终点止于旱田坝场镇旱田坝桥，与达州市达川区X151顺接，全长约16.3公里；采用二级公路技术标准，设计速度 60km/h，路基宽度10m，路面为沥青混凝土路面。主要内容为：临时工程、路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程等；

七、总投资及资金来源：本项目估算总金额为32795.8744万元，其中：建筑安装工程费17892.523万元，土地使用及拆迁补偿费10837.4172万元，工程建设其他费1358.018万元，预备费2707.9162万元。资金来源为补助资金、债券资金和业主自筹。

八、招标事项：本项目的招标范围为工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）规定的招标规模标准，限额以上实行公开招标，限额以下按有关规定执行。涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行。招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体公开发布。

请你单位根据本批复，进一步深化初步设计等前期工作，尽快将投资概算报送我委审批。请严格遵照《政府投资条例》相关规定，按照批准的建设规模和建设内容实施，严格控制投资。

重庆市梁平区发展和改革委员会

2023年7月25日

重庆市梁平区发展和改革委员会办公室        2023年7月25日印发