梁平发改发〔2023〕390号

重庆市梁平区发展和改革委员会

关于梁平区公租房燃气管道等更新改造项目

可行性研究报告的批复

重庆市梁平区公共住房保障中心：

你单位《关于报送梁平区公租房燃气管道等更新改造项目可行性研究报告的函》（梁平住保函〔2023〕9号）收悉。经研究，同意该项目可行性研究报告，并将有关事项批复如下：

一、项目名称：梁平区公租房燃气管道等更新改造项目。

二、项目法人: 重庆市梁平区公共住房保障中心。

三、建设性质：改建。

四、建设地址：阳光家园、惠民家园等4347套公租房。

五、建设周期：约10个月。

六、项目建设规模和主要建设内容：本项目主要对阳光家园、惠民家园等4347套公租房居民户内安装天然气安全装置、更换燃气橡胶软管，公租房小区庭院内居民共有燃气管道、供排水管道更新改造4.9公里。全面消除公租房居民燃气使用安全隐患，同时解决部分居民安全用水保障等问题。

七、总投资及资金来源：本项目总投资1301.55万元，其中：工程费用1110.80万元，工程建设其他费用94.34万元，预备费96.41万元。资金来源为中央预算内资金及业主自筹。

八、招标事项：本项目的招标范围为工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）规定的招标规模标准，限额以上实行公开招标，限额以下按有关规定执行。涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行。招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体公开发布。

请你单位根据本批复，进一步深化初步设计等前期工作，尽快将投资概算报送我委审批。请严格遵照《政府投资条例》相关规定，按照批准的建设规模和建设内容实施，严格控制投资。

重庆市梁平区发展和改革委员会

2023年8月14日

重庆市梁平区发展和改革委员会办公室        2023年8月14日印发