重庆市梁平区农业农村委员会文件

梁平农委发〔2024〕136号

- 重庆市梁平区农业农村委员会

关于印发《重庆市梁平区高标准农田管护制度》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处：

为进一步加强全区高标准农田建设项目工程管护工作，构建职责明确、权责一致的管护体系，巩固高标准农田建设成果，确保建成的高标准农田长久持续发挥效益，根据《农田建设项目管理办法》《重庆市农田建设项目管理实施办法》（渝农规〔2024〕3号），结合我区实际，制定本制度，现予印发，请遵照执行。

重庆市梁平区农业农村委员会

2024 年 11 月29日

重庆市梁平区高标准农田管护制度

一、总则

为加强梁平区建成高标准农田工程设施的管护，确保其持续正常运行、长期发挥作用，根据《重庆市农田建设项目管理实施办法》（渝农规〔2024〕3号）以及相关法律法规，结合梁平区实际情况，制定本管护制度。

1.高标准农田不仅要高标准建设，更要高效管理、充分利用，实现建管并重，确保高标准农田真正“高”起来，真正做到建一亩成一亩，发挥最大效益。区农业农村委建立健全项目“建管护”一体化机制，按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，进一步细化工程管护主体、拟定管护制度、落实管护责任。

2.本制度适用于梁平区范围内所有已竣工验收并交付使用的高标准农田及其配套设施设备。

3.本制度所称高标准农田工程设施，是指为减轻或消除主要限制性因素、全面提高农田综合生产能力而实施高标准农田项目所建设的土地平整工程、灌溉与排水工程、渠系建筑物、田间道路、高效节水灌溉工程等高标准农田工程设施。

4.本制度所称高标准农田工程设施管护是指针对上述高标准农田工程设施开展日常巡查、维修及养护，保障工程在设计使用年限内正常运行，管护工期为12个月。

二、建设目标

（一）经济效益

本项目的实施，通过管护维修田间道路、灌溉、排水等基础设施，提高粮食生产基地的灌溉保障率及防洪能力，基础地力提升，粮食综合生产能力逐步提高。

（二）生态效益

1.项目实施后可减少水土流失，改善农田小气候，合理高效利用农业自然资源，美化当地人民的生活环境。

2.项目区被暴雨冲毁的跨坎、进出水堰的管护维修，将改善项目区雨季排水条件，消除山地集水对地势较低地区的淹及危险。有效防止洪水对耕地冲刷，防治水土流失和土壤肥力下降，并改善当地生态环境。

3.项目实施后，通过对蓄水池的管护维修，完善了农田灌溉蓄水水源设施，提高了抗灾能力。

（三）社会效益

通过对经自然灾害损毁的蓄水池附属设施、进出水堰、沉砂池的管护维修，将形成较为完善的蓄水、排水系统，使农业生产条件得到明显改善，增强抗御自然灾害的能力；同时改善了农民的生产、生活条件，为乡村振兴建设起到了示范作用。

三、管护原则

1.“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”原则：明确受益主体和使用主体对高标准农田设施负有管护责任，充分调动各方参与管护的积极性。

2.“建管并重”原则：在高标准农田建设过程中，同步考虑后期管护工作，确保建设与管护有机衔接，实现农田设施可持续利用。

四、管护主体及职责

（一）管护主体

按照相关规定，梁平区高标准农田管护主体确定为项目当地的乡镇政府，以及辖区内的社区、村民委员会。

（二）具体职责

镇、村职责

1.负责组织、协调各自区域内高标准农田设施的管护工作，制定本区域内具体的管护计划和措施，并监督执行情况。

2.明确工程措施（或设备）规格、数量，管护人员及管护工作内容等，确保管护工作落实到位。具体承担高标准农田设施的日常巡查、维护等管护工作任务。

3.按照本制度规定的管护标准，对灌溉与排水工程、渠系建筑物、田间道路、高效节水灌溉工程等各类设施进行经常性的检查维护，确保设施完好、运行正常。及时发现并解决管护过程中出现的问题，对于重大问题及时向上级主管部门报告。

4.及时记录管护实施情况，包括巡查时间、发现问题、处理措施及结果等内容，形成管护实施记录。

5.合理使用管护资金，按照规定的报账程序进行费用报销，确保资金专款专用，用于工程设计使用期内的公益性农田建设工程及设备的日常维修、必要的小型简易管护工具和运行监测设备购置等方面。

6.配合上级部门开展管护工作的监督、考核等相关活动，提供必要的支持和协助。

五、管护内容及标准

高标准农田建设项目建后管护实行专人管护模式，由管护人员对工程设施进行经常性的检查维护，确保工程完好、运行正常，以下为具体管护标准：

（一）灌溉与排水工程

1.定期巡查沟渠及用水管理，每半月至少开展 1次全面巡查，保证沟渠正常供排水。

2.及时清除沟渠内杂草杂物，每季度至少进行 1次集中清理，确保沟底无明显淤积、阻水。

3.防渗体结构完好，发现勾缝、砂浆脱落等情况应在发现后20个工作日内及时修补、修复。

4.沟面完好，无明显塌陷、崩塌，若有决口应在 20个工作日内及时修复；沟顶应平整，无明显凹陷、积水，沟渠沿线管理范围内无灌木，发现后应及时清理。

（二）渠系建筑物

1.渠系建筑物保持完好，渡槽无漏水，涵洞无堵塞，每半月进行巡查，发现问题及时处理。

2.渠道无乱凿渠开口取水，无人为破坏现象，能按照灌区用水排水要求及时供排水，加强日常监管，杜绝违规行为。

（三）田间道路

1.道路上无灌木，确保道路完好，无明显塌陷、崩塌，决口应在发现后20个工作日内及时修复。

2.道路平整，无明显凹陷、积水，发现路面不平整等情况应及时填补修复。

（四）高效节水灌溉工程

1.设备正常保养，按照设备使用说明书要求，每月至少进行1次保养操作，设备损坏应在发现后10个工作日内及时修复，保证随时运行使用。

2.取水口正常清理，每半月至少清理1次，无杂物堵塞。

3.供水管道无断裂漏水，每日巡查管道情况，发现问题及时处理，闸阀能正常开启，闸阀井等其他附属设施无损坏，无人为破坏现象，能按照灌区用水要求及时供水。

六、管护资金管理

（一）资金来源

1.财政补助资金：主要包括中央、市、区各级财政安排的高标准农田建设补助资金中专项用于管护的部分，按照相关规定进行分配和使用。

2.受益主体自筹资金：受益农户投工投劳，参与修复公益性高标准农田建设工程，在村级运行维护费中切块安排资金，建立高标准农田项目管护基金。

3.社会捐赠及其他资金：积极争取社会各界的捐赠，引导种植大户或农业企业推出符合高标准农田工程项目运行特点的投资和服务方式，村级组织可通过提取公益金、村民“一事一议”制度等，积极筹措管护资金。

（二）资金使用范围

1.工程设计使用期内的公益性农田建设工程及设备的日常维修，如灌溉与排水工程的沟渠修缮、设备更换，田间道路的路面修复，垮塌田坎修复等。

2.必要的小型简易管护工具和运行监测设备购置，如除草工具、水位监测仪、流量监测仪等。

3.管护人员薪酬和培训、巡查等工作经费。

4.其他。包括委托工程管养服务、管护保险、信息化建设等。

（三）报账程序

管护费报账应提供以下凭证：

1.农田建设项目费用报账审批表：详细填写管护费用支出项目、金额、审批流程等信息。

2.购买物资及用工的原始单据或经管护单位提请，政府批准的工程量结算清单：确保费用支出真实、合理，有据可查。

3.工程管护责任书：证明管护主体的责任落实情况。

4.管护实施记录，及工程所在地村民委员会和各项目乡、镇政府出具的 “工程管护合格” 意见。

5.工程维护前后对比图片：直观展示管护效果。

6.农田建设项目竣工工程移交及管护责任书：明确工程移交及管护责任关系。

七、监督机制

1.内部监督：建立多级监督体系，由乡镇人民政府负责监督，定期对管护工作进行巡查和检查。

2.外部监督：设立举报电话、信箱等，接受群众对管护不力、设施损坏无人处理等情况的举报，及时核实并处理相关问题。

八、培训与技术支持

1.定期组织管护人员培训，培训内容包括农田设施的基本构造和原理、管护标准和操作流程、安全注意事项等。培训方式采用线上学习、集中授课、现场实操演练等相结合的方式，确保管护人员能够熟练掌握相关知识和技能。

2.建立技术支持机制，当管护人员遇到复杂的技术问题时，可及时向梁平区农业农村委相关技术部门或专业机构咨询，寻求技术指导和解决方案。

九、应急处理

1.针对自然灾害（如暴雨、洪水、干旱等）或其他突发事件可能对高标准农田设施造成的损坏，建立应急处理预案。

2.当发生上述情况时，管护主体应立即组织人员进行现场查看，评估损坏情况，并及时向上级主管部门报告。

3.上级主管部门接到报告后，应协调相关资源，组织力量进行抢修恢复工作，确保高标准农田设施尽快恢复正常运行。

十、附则

1.‌解释权‌：本制度由区农业农村委负责解释。

2.‌施行日期‌：本制度自发布之日起施行，试行期可根据实际情况设定。

重庆市梁平区农业农村委员会办公室       2024年11月29日印发